Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | RollerApp - Solucion integral para la venta de cortinas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software web y móvil; gestión de bases de datos y servidores; arquitectura e integración de sistemas; aseguramiento de calidad (QA) |
| Competencias | 1.Desarrollar e integrar una solución de software web, móvil y backend mediante procesos sistemáticos de desarrollo y mantenimiento 2.Construir y administrar modelos de datos relacionales coherentes con los requisitos y las operaciones de la organización 3.Gestionar proyectos informáticos, planificando y controlando entregables con enfoque Scrum 4.Diseñar, ejecutar y documentar pruebas de software, integración, funcionamiento y seguridad, gestionando defectos y repruebas |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Roller SpA es una empresa chilena dedicada a comercializar, confeccionar e instalar cortinas roller a medida para clientes residenciales y corporativos de la Región Metropolitana. Su canal digital anterior funcionaba principalmente como vitrina: las cotizaciones se gestionaban manualmente por WhatsApp, las medidas y tarifas se calculaban por operadores, las visitas se coordinaban mediante mensajes o registros dispersos y los pagos por transferencia requerían verificación administrativa. Este proceso afectaba a clientes que necesitaban una respuesta o compra fuera del horario de atención, a ejecutivos responsables de cotizar y conciliar pagos, a la administración que debía controlar pedidos y comisiones y a técnicos que requerían información de visitas y direcciones confiable. RollerApp aporta una solución digital integrada: cotizador según medidas y atributos del producto, catálogo, agenda, pagos mediante integración Webpay, gestión de pedidos y panel administrativo, conectados mediante una API REST y una base MySQL compartida |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar e implementar RollerApp, una plataforma web responsiva y una aplicación móvil integradas con backend y base de datos relacional centralizados, para digitalizar el ciclo comercial y operativo de Roller SpA, permitiendo cotizar cortinas a medida, coordinar visitas técnicas, realizar pagos electrónicos y gestionar pedidos con trazabilidad. Objetivos específicos 1.Diseñar arquitectura, modelo de datos e interfaces UX/UI para web, móvil y administración. 2.Construir la API REST y backend Java/Spring Boot con autenticación, roles, productos, cotizaciones y reservas. 3.Implementar el portal Angular con catálogo, cotizador, agenda y panel administrativo de pedidos e indicadores. 4.Desarrollar la aplicación híbrida Ionic/Angular/Capacitor consumiendo los servicios comunes. 5.Integrar Webpay Plus mediante API REST y gestionar confirmaciones y estados transaccionales. 6.Ejecutar y documentar pruebas funcionales, de integración, seguridad y experiencia de usuario, con corrección de defectos. 7.Preparar despliegue en nube, documentación técnica y manuales, distinguiendo implementación de aceptación operativa. |
| 3. Metodología | Se utilizó el marco ágil Scrum, adecuado para integrar requisitos comerciales y técnicos mediante entregas incrementales, retroalimentación y ajustes controlados. El plan abarca 19 semanas y tres fases: (1) descubrimiento, definición y arquitectura; (2) construcción e integración progresiva; (3) estabilización, pruebas, despliegue y cierre. Sprint 0 Análisis del proceso AS-IS/TO-BE, actores, visión, requisitos, Product Backlog, arquitectura, diseño UX/UI y modelo de datos. Sprint 1 Base técnica, autenticación, catálogo y preparación de servicios. Sprint 2 Cotizador, pedidos, agenda, interfaces web/móvil, administración e integración progresiva de pagos. Sprint 3 Integración final, QA, revisión de defectos, configuración del despliegue y documentación. La integración y comprobación final de Webpay atraviesa el cierre del Sprint 2 y Sprint 3; el informe rector identifica diferencias entre las fechas de sus instrumentos de planificación. Esta metodología es pertinente porque permitió verificar progresivamente dependencias entre frontend, API, BD, agenda y Webpay, distribuir responsabilidades y separar desarrollo terminado de validaciones pendientes de respaldo. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades Se efectuó levantamiento y análisis del sitio y de los flujos de atención; definición de alcance, requisitos funcionales/no funcionales e historias de usuario; modelamiento de procesos; diseño de arquitectura y datos; prototipos; desarrollo del backend Java/Spring Boot con MySQL; construcción del frontend Angular y aplicación Ionic/Angular/Capacitor; integración de cotizaciones, agenda, pedidos, Webpay, roles y administración; planificación de pruebas, registro de defectos y preparación del despliegue en Vercel y Render. Facilitadores División de funciones dentro del equipo, uso de Scrum, API compartida y tecnologías conocidas, prototipos, Postman y entorno sandbox de Transbank, que permitieron revisar componentes por separado antes de integrarlos. Dificultades Coordinación entre módulos y contratos de API, redondeo monetario, lógica de reservas concurrentes, pruebas de transacciones y configuración de ambientes y variables de despliegue. El Informe Final describe correcciones a defectos, entre ellas el uso de BigDecimal con reglas de redondeo para valores monetarios, además de ajustes en integración y QA. Ajustes Se priorizaron defectos según impacto; se reorganizó el trabajo final alrededor de integración, pruebas y despliegue; se documentaron controles de agenda y verificación de pagos; y se separó lo implementado de lo efectivamente verificado en pruebas. El informe rector aclara que el paquete fuente entregado no contiene una suite automatizada de pruebas del backend; por ello no se atribuye su existencia al producto final. |
| 5. Evidencias | Evidencias documentadas en el Informe Final y en los artefactos del proyecto 1.Requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, AS-IS/TO-BE, visión, mapa de actores y Product Backlog 2.Arquitectura, modelo relacional, prototipos y diseño de pantallas; planificación por fases, sprints y responsables 3.Código y estructura del producto: backend-spring (Java/Spring Boot), frontend-web (Angular), frontend-movil (Ionic/Angular/Capacitor), database y compose.yaml, junto a configuraciones de ambiente 4.Módulos de catálogo, cotización, agenda, pedidos, pagos Webpay, administración y componentes complementarios descritos en el informe; implementación de API y consumo desde las interfaces 5.Casos y matriz de pruebas, registros de defectos, repruebas, evaluaciones previstas de accesibilidad/rendimiento y demostraciones de incrementos; sus resultados numéricos deben acompañarse de reportes fechados de ejecución 6.Diagramas e instrucciones de despliegue, manuales y procedimiento de operación; evidencias de publicación del frontend en Vercel y backend en Render deben respaldarse con capturas, bitácoras o registros vigentes Para una entrega formal se deben anexar o referenciar los archivos y capturas correspondientes. El informe distingue el código entregado de las actas de aceptación del mandante, pruebas productivas de Webpay y mediciones reales de mejora; no se declara aquí que esas evidencias estén completas sin sus respaldos. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | A lo largo de este proyecto logramos conectar áreas que al principio trabajábamos por separado, como el desarrollo web y móvil, la arquitectura, la persistencia de datos, la seguridad y la gestión de calidad. Enfrentar un caso de uso real nos hizo entender que el desarrollo va más allá de escribir código: requiere justificar decisiones, integrar componentes y dejar evidencia de cada prueba. Respecto a los intereses del equipo, los roles iniciales de la Guía 1 (Lucas y Marco en full stack/móvil, Rodrigo Soto en integración/datos y Rodrigo Riquelme en QA) encontraron en este trabajo un punto de partida para seguir especializándose en arquitectura, pruebas automatizadas, observabilidad y cloud Como proyección, el equipo queda preparado para abordar proyectos transaccionales y de transformación digital, con un enfoque más riguroso en automatización y métricas de desempeño. Por último, la valoración personal de cada uno y la evolución de sus intereses se presentarán de manera individual, sin atribuir declaraciones adicionales en este informe. |