## Slide 1
RollerApp
Fase 2: avances y cierre de la semana 16
EQUIPO
Lucas Olea
Marco Robles
Rodrigo Riquelme
Rodrigo Soto
01
Notes: Buenas tardes. Presentamos RollerApp, una plataforma para mejorar la gestión comercial y operativa de Roller SpA. Explicaremos lo que desarrollamos en la segunda fase, las pruebas pendientes, los costos estimados y los próximos pasos.

## Slide 2
Objetivo y alcance de RollerApp
02
Productos, cotizaciones personalizadas, pedidos, reservas, pagos y administración.
La web y la app móvil comparten un servidor y una base de datos MySQL.
No incluye facturación SII, contabilidad avanzada, GPS permanente, IA ni control de dispositivos.
Digitalizar los procesos de Roller SpA para que clientes y empresa gestionen sus operaciones desde una misma plataforma.
01
¿Qué podrá hacer?
02
¿Cómo funcionará?
03
¿Qué queda fuera?
Notes: RollerApp busca reunir en un solo lugar operaciones que normalmente podrían gestionarse por separado. Por ejemplo, un cliente consulta productos, solicita una cotización y gestiona un pedido o una reserva. La empresa consulta esa información desde su administración. La página web y la app comparten los mismos datos. Para mantener un alcance alcanzable, no incluimos facturación electrónica del SII, contabilidad avanzada ni otras tecnologías que aparecen como excluidas.

## Slide 3
¿Cómo está construido RollerApp?
03
Spring Boot procesa solicitudes y reglas; MySQL almacena la información y JPA conecta ambos.
Ionic y Angular permiten ofrecer funciones móviles distintas para clientes y técnicos.
Primero completamos reservas y pagos: son claves para atender una solicitud de principio a fin.
01
Servidor y datos
02
Aplicación para celulares
03
Prioridades del equipo
Notes: La página web y la aplicación son las partes que usa cada persona. El servidor, desarrollado con Spring Boot, procesa solicitudes y aplica reglas. MySQL guarda la información y JPA permite trabajar con esos registros. Por ejemplo, cuando un cliente solicita una cotización, el servidor calcula una respuesta y la devuelve. La app móvil usa los mismos servicios. Priorizamos las reservas y los pagos para completar el recorrido comercial antes de las pruebas integrales.

## Slide 4
Webpay Plus: avances y pruebas pendientes
04
Se implementaron los servicios para iniciar pagos y procesar las respuestas de Webpay.
Probar pagos aprobados, rechazados, anulados y vencidos; verificar sus efectos.
Registrar cada resultado y comprobar que el pedido y la reserva se actualicen sin duplicados.
01
¿Qué se desarrolló?
02
¿Qué falta probar?
03
¿Qué confirmará el cierre?
El pago no está validado solo porque Webpay responda: RollerApp también debe actualizar correctamente el pedido y la reserva.
Notes: Webpay Plus se utiliza para gestionar los pagos electrónicos. Se implementaron servicios para comenzar un pago y procesar su resultado, pero falta verificar formalmente los distintos escenarios. Si el pago se aprueba, RollerApp debería actualizar el pedido y la reserva como corresponda. Si se rechaza o vence, no debe quedar registrado como pagado. También comprobaremos que una misma respuesta no genere dos registros. Por eso diferenciamos integración implementada de integración validada.

## Slide 5
Módulos principales: avances y validaciones
05
01 · CATÁLOGO
Cotizaciones a medida
Materiales y servicios disponibles
Revisar precios, medidas permitidas y guardado
02 · SEGURIDAD
Acceso por tipo de usuario
Ingreso seguro y permisos (JWT)
Probar qué puede hacer cada usuario
03 · OPERACIÓN
Pedidos y reservas
Estados, horarios y técnicos
Evitar reservas repetidas y probar el flujo
04 · GESTIÓN
Panel de administración
Usuarios, productos, pedidos e indicadores
Verificar cambios y datos registrados
05 · MÓVIL
Aplicación móvil
Desarrollada con Ionic y Angular
Instalarla y probarla en un celular
LECTURA DEL ESTADO
Aún deben registrarse pruebas y resultados
Notes: El sistema tiene cinco grupos de funcionalidades. Las cotizaciones usan información de productos, materiales y servicios, pero necesitan revisar cálculos y medidas. La seguridad diferencia permisos: un cliente no debería acceder a funciones administrativas. Los pedidos y la agenda permiten organizar las solicitudes, aunque debemos evitar reservas duplicadas. El panel ayuda a administrar productos, pedidos y usuarios. La aplicación móvil contempla recorridos de clientes y técnicos; aún falta probarla en un teléfono y documentar los resultados. Implementado no significa validado.

## Slide 6
Pagos y herramientas de apoyo
06
PRIORIDAD 01 · WEBPAY PLUS
Iniciar pago → consultar resultado → actualizar pedido
FUNCIÓN COMPLEMENTARIA
Cálculo de comisiones
Vendedor: porcentaje de la venta
Técnico: monto definido por servicio
VALIDAR: calcular el monto correcto solo una vez
FUNCIÓN COMPLEMENTARIA
Atención después de la venta
Solicitudes de ayuda y opiniones de los clientes
VALIDAR: acceso, registro y seguimiento
FUNCIÓN COMPLEMENTARIA
Correos e historial
Envío de mensajes y registro de actividades del sistema
VALIDAR: recepción y consulta del historial
Notes: Además del pago electrónico, consideramos tres herramientas complementarias. Las comisiones permiten calcular lo que corresponde a un vendedor o técnico, cuidando que el registro ocurra una sola vez. La postventa facilita solicitudes de asistencia y opiniones de clientes. Los correos y el historial ayudan a comunicar información y consultar acciones del sistema. Estas funcionalidades requieren pruebas de exactitud, permisos, seguimiento y envío efectivo.

## Slide 7
Pruebas I: cotizaciones, seguridad y reservas
07
CP01
Precio de cotización
¿El total coincide con el cálculo manual?
Probar las mismas cantidades y tarifas
Guardar entradas, precios y resultado
CP02
Medidas incorrectas
¿Se rechazan medidas inválidas?
Probar cero, negativos y valores fuera de rango
Guardar valor ingresado y error mostrado
CP03
Permisos de usuario
¿Se impide ingresar a funciones ajenas?
Probar que el cliente no administre el sistema
Guardar usuario, intento y bloqueo
CP04
Reservas simultáneas
¿Se impide reservar dos veces el horario?
Dos solicitudes para un mismo bloque horario
Guardar ambos intentos y la reserva final
Notes: Esta diapositiva presenta cuatro pruebas de funcionamiento. Primero compararemos una cotización con un cálculo manual usando las mismas tarifas. Después ingresaremos medidas imposibles, como números negativos, para confirmar que la plataforma las rechaza. También revisaremos los permisos intentando ingresar como cliente a una opción administrativa. Por último, simularemos dos solicitudes para un mismo horario: el sistema no debería aceptar dos reservas incompatibles. En cada caso debemos guardar las entradas y el resultado obtenido.

## Slide 8
Pruebas II: pagos, vencimientos y app móvil
Estas pruebas están planificadas; falta ejecutarlas y guardar evidencia de sus resultados.
08
CP05
Reserva vencida
RESULTADO ESPERADO
Liberar el horario si la reserva no se confirma a tiempo
Mostrar plazo y estados antes y después
CP06
Resultado del pago
RESULTADO ESPERADO
Actualizar pedido y pago según lo informado por Webpay
Guardar respuesta y datos registrados
CP07
Comisión única
RESULTADO ESPERADO
Calcular correctamente la comisión una sola vez
Guardar cálculo, cierre y movimiento
CP08
Uso en celular
RESULTADO ESPERADO
Completar tareas de cliente y técnico en el dispositivo
Guardar versión, equipo y capturas
Notes: Otras cuatro pruebas revisan situaciones críticas. Una reserva que no se confirma dentro del plazo debería liberar el horario. Los pagos deben actualizar el pedido según la respuesta de Webpay. Las comisiones deben calcularse correctamente, sin duplicarse al repetir una operación. Y la app móvil debe probarse en un dispositivo real con los recorridos de cliente y técnico. Son casos definidos, no resultados verificados: falta ejecutarlos y guardar capturas y registros.

## Slide 9
Trazabilidad: cada función tiene su prueba
09
Cotización
CotizacionService
CP01–02
Precio y medidas correctos
Accesos
SecurityConfig / AuthService
CP03
Acceso solo con permisos
Agenda
AgendaService
CP04–05
Sin horarios duplicados o vencidos
Pagos
PagoService / WebpayService
CP06
Pago y pedido actualizados
Comisiones
ComisionService
CP07
Comisión correcta, sin duplicarse
Aplicación móvil
frontend-movil
CP08
Funciones móviles comprobadas
Notes: La trazabilidad conecta cada función del sistema con el componente técnico responsable y una prueba. Por ejemplo, el servicio de cotizaciones se relaciona con las pruebas de precios y medidas; el módulo de agenda, con reservas duplicadas y vencidas. Este orden nos permite saber qué revisar si una prueba falla y demostrar con evidencias cuáles requisitos se cumplieron. Los códigos CP01 a CP08 identifican los ocho casos que acabamos de presentar.

## Slide 10
Costos y calendario de cobros
10
01 · Costo estimado: $19.500.000
Personal $15,6 MM, Operación $780 mil, Tecnología $1,35 MM, Inicio: $500 mil, Imprevistos $1,27 MM
02 · Precio neto: $23.000.000
Costo estimado + utilidad proyectada de $3,5 MM
Total con IVA (19%): $27.370.000
03 · ¿Por qué dividir los cobros en seis meses?
Para financiar el trabajo y los gastos mensuales mientras se desarrolla el proyecto
CALENDARIO DE COBROS NETOS
MES 1 · 20%
$4,60 MM
MES 2 · 15%
$3,45 MM
MES 3 · 20%
$4,60 MM
MES 4 · 20%
$4,60 MM
MES 5 · 15%
$3,45 MM
MES 6 · 10%
$2,30 MM
Notes: Estimamos un costo total de 19 millones y medio de pesos: incluye principalmente personal y también operación, tecnología, inversión inicial e imprevistos. La propuesta de venta considera 23 millones netos, es decir, 3 millones y medio de utilidad proyectada por encima del costo estimado. Sumado el IVA del 19 por ciento, el total facturado sería 27 millones 370 mil pesos. Planteamos seis cobros, repartidos en 20, 15, 20, 20, 15 y 10 por ciento, para financiar las actividades mensuales sin depender exclusivamente del pago final. Estas cifras son estimaciones del proyecto.

## Slide 11
Fase 3: qué haremos antes de la entrega
11
S17
01
Comprobar pagos
Probar los resultados de Webpay y su efecto en pedidos y reservas
S17–S18
02
Probar y corregir
Ejecutar pruebas, corregir errores y repetir los casos fallidos
S18–S19
03
Revisar la instalación
Validar web, servidor, datos e instalación de la app Android
S18–S19
04
Preparar la entrega
Vincular requisitos y pruebas: completar evidencias y manuales
Notes: La tercera fase estará dedicada a comprobar y preparar la solución. En la semana 17 validaremos los resultados de Webpay. Entre las semanas 17 y 18 ejecutaremos los casos críticos y corregiremos errores. Entre las semanas 18 y 19 revisaremos la conexión de web, servidor y base de datos, además de generar e instalar la aplicación Android. Finalmente, relacionaremos requisitos y resultados de pruebas y completaremos manuales y evidencias. Nuestro objetivo es entregar una solución comprobada, no solo construida.

## Slide 12
RollerApp
Conclusiones
de Fase 2
Demostración de RollerApp
https://roller-app-8olh.vercel.app/catalogo
12
Avanzamos en las funciones principales
Falta validar pagos, reservas y seguridad
La fase 3 se enfocará en pruebas y entrega
Notes: En esta segunda fase avanzamos en las funciones principales de RollerApp y en la conexión entre la web, el servidor, la base de datos y la aplicación móvil. Sin embargo, aún debemos verificar el comportamiento real de funciones críticas como pagos, reservas y permisos y registrar evidencia de esas pruebas. En la fase siguiente corregiremos lo necesario y prepararemos la entrega final. Para cerrar mostraremos una demostración de la versión disponible de RollerApp. Gracias por su atención.